文大合作事項

1. 本計劃名稱: 產線資訊基礎建設與生產效率追踪智慧雲端化
2. 本計劃規劃之平台需求，預計以3年時間完成，目前先委託文大協助第1年之平台建置，第2年以後之建置再另約辦理。
3. 計劃執行期間

1年

1. 計劃經費

100萬

1. 付款方式
   1. 簽約後20%
   2. 第一期(約3個月)完成需求分析規格書，於驗收合格後支付30%
   3. 系統交付(約9個月)，含程式碼、DB E-R Model、DB Schema說明文件、程式模組說明文件、程式檔案清單、系統測試報告、教育訓練等，於測試驗收合格後支付50%。
2. 在收到文大方收據後30天內匯款至所指定之帳戶。
3. 計劃成果歸屬  
   委託開發項目是基於丰邑所揭露的營業項目內容, 故智財權(著作權、專利權、營業秘密等) 歸丰邑科技有限公司所有
4. 保密義務與成果發表

在不損害、不洩露丰邑科技公司之營業秘密、商業機密的前提下，得允許文大方進行學術成果發表(須有書面同意)

1. 合作期間能配合丰邑科技公司到聯盟成員展示系統成果與進度
2. 建議開發框架:
   1. 前端: vue, bootstrap等
   2. 後端: .net core 3.1以上版本 MVC
   3. 資料庫存取端: entity framework core 3.1以上版本
3. 本案第1年平台需求規劃如附件。