## Slide 1: 工業智能化與服務代管專案 前置準備事項
丰邑科技
2021/1/20

## Slide 2: Agenda
年度目標
2021年專案時程表
2021年專案預算
軟體開發方法論
系統銷售與部署
待確認事項
Action Items

## Slide 3: 年度目標
第一年 (2021/3/1 – 2021/12/31)
  系統
    雲端服務訪價、決定商用雲端平台合作廠商
    完成SFMM + Dashboard開發與上線
  財務
    約300萬元
  經營
    與文大或銘傳進行產學合作
第二年(2022)
  系統
    AI、影像辨識、自動化產線設備訪察與導入
    SFMM + Dashboard持續優化
  財務
    300萬元 plus
    完成4套產品銷售(訂價?)、服務代管月租費10萬元
    年度目標營收??
  經營
    辦公室空間選定
    正職工程師一名 + 行政財務(??)
    持續與文大或銘傳進行產學合作

## Slide 4: 2021年專案時程表
項目 | 月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1
需求框線圖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Data base schema設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SFMM模組化設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Dashboard模組化設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SFMM系統開發與測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Dashboard系統開發與測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SIT系統整合測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
雲端系統導入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
客戶端系統導入與教育訓練 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PS: 預計1月底會開始需求分析工作
確定產學合作對象，進入簽約程序
雲端SFMM試導入

## Slide 5: 2021年專案預算
一年之油錢、設備等補助 24 萬 (憑付款憑證核銷)
銘傳產學合作(期初) 46.2 萬 (含學校行政費10%)
銘傳產學合作(驗收) 20.5 萬 (額外, 代扣10%)
銘傳產學合作(表現優良) 8.4 萬 (額外, 代扣10%)
星+Mi 144.4 萬 (含10%開發票)
二代健保 0.5519 萬 ((20.5+8.4)*1.91%
-----------------------------------------------------------------
總共: 244.1萬
原預算: 300萬
可動用餘額: 300 – 244.1 = 55.9萬

## Slide 6: 軟體開發方法論

## Slide 7: 軟體需求規格書
現有文件
使用者訪談
既有系統
….
n項主題故事 (n項應用情境)
故事規則(rules)
使用者再確認
主題故事再修正
故事規則再修正
使用者確認與簽署
製作框線圖
使用者再確認
框線圖修正
使用者確認與簽署
進入開發
補充: 流程進行以主題故事為單位

## Slide 8: 版控與專案管理工具
版控: Github (免費)
專案管理工具: Trello (免費)

## Slide 9: 軟體設計規格書
使用案例 (from 框線圖)
DB schema設計與ERD
DB欄位說明
程式模組化設計
程式檔清單

## Slide 10: 開發架構
微服務(Micro-services)
前後端分離(Web Frontend、Web API)
主要開發工具 (不限)
  C# .net core 3.0以上
  DB: MySQL or MS_SQL

## Slide 11: 程式碼撰寫規範(coding standards)
請參看C# Coding Standards for .NET.pdf

## Slide 12: 系統銷售與部署
Per client per VM site
Multiple clients per VM site

## Slide 13: 潛在開發團隊
文大推廣
銘傳資管、銘傳資工
自行開發

## Slide 14: 待確認事項
丰邑科技公司之股份分配
每項銷售之利潤分配
神奇媽與星劭之勞健保
專案支援筆電與手機

## Slide 15: Action Items
分析舊版DB schema
啟用Trello
繪製框線圖